HARMONOGRAM REALIZACJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTY PLANU | CZAS REALIZACJI | NIEZBĘDNE DZIAŁANIA/KROKI MILOWE/PUNKTY KONTROLI POSTĘPU PRAC | OSOBA/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA  |
| Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym – klatka schodowa (awaryjna) DPS we Włocławku ul. Dobrzyńska 102.  | 31.12.2026 | 1.Przygotowanie dokumentacji technicznej platformy na konkretną klatkę schodową (awaryjną) . 2. Pozyskanie środków finansowych.3. Przetarg na dostawę i montaż platformy schodowej.4. Zakup i montaż.5. Odbiór techniczny  | Dyrektor DPS we Włocławku ul. Dobrzyńska 102 |
| Oznakowanie poszczególnych pięter budynku głównego DPS.  | 30.04.2024 | Zakup niezbędnych materiałów i montaż.  | Koordynator ds. dostępności |
| Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową w budynku głównym DPS. | 30.04.2024 | Zakup niezbędnych materiałów i montaż.  | Koordynator ds. dostępności |
| Zapewnienie miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością tzw. niebieska koperta w ramach istniejącego parkingu . | 30.06.2024 | Zlecenie wykonania takiego miejsca przez firmę zewnętrzną. | Dyrektor DPS we Włocławku ul. Dobrzyńska 102 |
| Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności na stronie internetowej prowadzonej przez DPS.  | 31.03.2024 | Do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy stron internetowa podlega zmianom mogących mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.  | Koordynator ds. dostępności |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  | 31.03.2024 | 1.Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora DPS.2. Publikacja na stronie BIP DPS  | Koordynator ds. dostępności |

Plan został przygotowany przez Koordynator ds. dostępności

Osoba zatwierdzająca plan …………………………………………….